Tarefa	Responsável	A fazer	Em Andamento	Finalizado	Data Final
Estudo da tecnologia Bluetooth, da Android API SDK e Banco de dados MySql / Pesquisa de campo.	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes			x	21/03/13
Estudo da tecnologia Bluetooth e da Android API SDK e Banco de dados MySql	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes			x	28/03/13
GDD (Game Design Document)	Julien Leal / Thauan Lopes			x	11/04/13
Entrega do GDD / Pototipagem	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes			x	11/04/13
Interface e Ilustração	Ana Carolina / Anna Pontes / Brenda / Matheus Rayane Pariz		x		11/04/13
Prototipagem	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes			x	18/04/13
Mapa conceitual,	Thayla Carvalho		x		18/04/13
Fluxo de tela (Roteiro)	Bárbara Queiroz			x	18/04/13
Entrega do protótipo / Revisão do projeto /Finalização da interface	Todos	x			25/04/13
Playtest com o protótipo / Sonoplastia	Todos	x			02/05/13
Reimplementeção do protótipo, com todas as funcionalidades ajustadas./ Finalização da sonoplastia e revisão da arte	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes / Matheus Gomes	x			09/05/13
Implementação da arte / Implementação da multilinguagem /Interface e sonoplastia finalizadas / Banco de dados	Todos	x			16/05/13
Entrega das Pesquisa	Bárbara Queiroz		x		16/05/13
Implementação do som	Todos de Multimidia	x			23/05/13
Playtest	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes	x			30/05/13
Correção de Bugs / falhas na arte / falhas no som	Caroline Rosa / Julien Leal / Thauan Lopes	x			06/05/13
Produto Finalizado / Festa comemorativa	Todos	x			13/05/13
Entrega do produto final	Todos	x			20/05/13